TREBALL FINAL de CARRERA

Curs 2025 2026

Per optar al títol de

Bàtxelor en informàtica

Títol del Treball Final en anglès

Autor/a		Pere Roca Rubio

Tutors/es		Jan Sau Batlle, Josep Ribó Ferriz

Sant Julià de Lòria, XX de juny 2026

Índex de continguts

Definició breu del projecte i objectius	4

1. Pla de treball	5

1.1 Context i justificació	5

1.2 Objectius	5

1.3 Objectius de Desenvolupament Sostenible	5

1.4 Enfocament i mètode	6

1.5 Planificació	6

1.6 Productes finals	7

1.7 Recursos	7

1.8 Anàlisi de riscos	8

1.9 Estructura de la memòria	8

2. Anàlisi	9

2.1 Problemàtica	9

2.2 Estat de l’art	9

2.3 Objectius tècnics	10

2.4 Requisits tècnics	10

3. Disseny	11

3.1 Arquitectura	11

3.2 Components	12

3.3 Altres dissenys	13

Desenvolupament realitzat fins ara	14

Implementació de la infraestructura amb Docker	14

Configuració de la xarxa segmentada	14

Flux funcional validat	14

Primera prova de simulació d’atac	15

Generació de logs i evidències	15

Evidències del progrés	15

Incidències i decisions tècniques	17

Errors en la configuració de volums	17

Problemes de connectivitat entre xarxes	17

Simplificació de l’arquitectura	17

Planificació actualitzada	17

4 Implementació	18

4.1 Arquitectura	18

4.2 Components	20

4.2.1 Attack Panel	20

4.2.2 Sistema de nivells de defensa	21

4.2.3 Reverse Proxy NGINX	22

4.2.4 Detector d’atacs	25

4.2.5 Sistema de monitorització	26

4.3 Desenvolupament i execució	27

4.3.1 Entorn de desenvolupament	27

4.3.2 Execució del sistema	28

5 Proves	28

5.1 Definició	28

5.2 Avaluació de requisits	31

5.3 Avaluació d’objectius	31

# Definició breu del projecte i objectius

Aquest Treball Final de Bàtxelor consisteix en el desenvolupament d’una eina educativa per a la simulació de ciberatacs i mecanismes de defensa, basada en una infraestructura virtualitzada mitjançant contenidors Docker.

L’objectiu principal del projecte no és crear un sistema de ciberseguretat avançat orientat a entorns professionals, sinó una plataforma didàctica, visual i fàcil d’utilitzar, pensada per a ferla servir a les sessions lectives a classe per a estudiants que estiguin aprenent aquests conceptes.

Aquesta eina permetrà reproduir diferents escenaris d’atac de forma controlada (com escaneig de ports, injecció SQL o atacs de força bruta) i observar, en temps real, com reacciona el sistema davant aquests comportaments.

Un dels aspectes clau del projecte és la seva orientació pedagògica. Per aquest motiu, es posa especial èmfasi en:

- La visualització clara dels resultats

- La simplificació dels conceptes tècnics

- La interpretació intuïtiva de les dades

Mitjançant dashboards interactius (Grafana), els usuaris podran veure de forma clara:

- Quins atacs s’estan produint

- Com es detecten

- Quin impacte tenen

- Com els mecanismes de defensa els mitiguen

A més, el sistema permetrà configurar diferents nivells de protecció (sense defensa, defensa bàsica i defensa avançada), facilitant la comparació directa entre un sistema vulnerable i un sistema protegit.

En conjunt, el projecte pretén convertir conceptes complexos de ciberseguretat en experiències visuals i comprensibles, millorant així l’aprenentatge en entorns educatius.

# 1. Pla de treball

## 1.1 Context i justificació

La ciberseguretat és un àmbit cada vegada més rellevant dins del sector tecnològic, tant a nivell professional com educatiu. Tot i això, la seva comprensió sovint resulta complexa per a persones sense coneixements tècnics previs, ja que els conceptes implicats són abstractes i difícils de visualitzar.

En l’àmbit docent, aquesta dificultat es tradueix en una manca d’eines pràctiques que permetin mostrar de forma clara i entenedora què ocorre durant un ciberatac i com els sistemes de defensa reaccionen davant d’aquestes situacions.

Actualment, moltes eines de simulació són massa complexes, requereixen infraestructures avançades o estan orientades a perfils professionals, fet que limita el seu ús en contextos educatius inicials.

Davant d’aquesta problemàtica, aquest treball se centra en el desenvolupament d’una eina educativa basada en contenidors Docker que permeti simular ciberatacs i mecanismes de defensa de forma controlada, visual i reproduïble.

## 1.2 Objectius

Objectiu general

Desenvolupar una plataforma educativa que permeti visualitzar i comparar el comportament d’una infraestructura informàtica davant diferents ciberatacs, amb diversos nivells de defensa activats.

Objectius específics

- Dissenyar una arquitectura de xarxa segmentada basada en contenidors Docker.

- Implementar una infraestructura simulada amb un atacant, una aplicació web vulnerable i una base de dades.

- Integrar mecanismes de monitoratge i visualització (Prometheus, Grafana, Loki).

- Simular escenaris d’atac com escaneig de ports, injecció SQL i força bruta.

- Implementar diferents nivells de defensa configurables.

- Permetre la visualització dels resultats mitjançant dashboards comprensibles per a usuaris no tècnics.

## 1.3 Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquest projecte té un impacte principalment positiu en diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

Impacte positiu

- ODS 4: Educació de qualitat
El projecte contribueix a millorar l’aprenentatge en ciberseguretat mitjançant una eina pràctica i visual.

- ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
Fomenta el desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores en l’àmbit de la seguretat informàtica.

Impacte neutre

- El projecte no té un impacte directe en aspectes mediambientals o socials més amplis.

Impacte negatiu

- No s’identifiquen impactes negatius rellevants, ja que es tracta d’un entorn controlat amb finalitats educatives.

## 1.4 Enfocament i mètode

El projecte es basa en la creació d’un nou producte software, consistent en una plataforma de simulació de ciberseguretat.

L’enfocament adoptat és incremental i iteratiu, permetent desenvolupar progressivament la infraestructura i validar-ne el funcionament en cada etapa.

La metodologia seguida és de tipus àgil, amb iteracions successives que inclouen:

- definició de requisits

- disseny de l’arquitectura

- implementació dels components

- proves i validació

Aquest enfocament permet adaptar el desenvolupament a possibles incidències i assegurar un progrés continu del projecte.

## 1.5 Planificació

El projecte s’ha planificat segons el calendari establert per l’assignatura:

- 12 febrer: sessió inicial

- 22 febrer: lliurament del pla de treball

- 22 març: primer seguiment

- 17 maig: segon seguiment

- 31 maig: prelliurament de la memòria

- 9 juny: lliurament final de la memòria

- 14 juny: presentació

- 19 juny: defensa

El desenvolupament es divideix en les següents fases:

- Anàlisi i definició del sistema

- Disseny de l’arquitectura

- Implementació de la infraestructura base

- Integració de sistemes de monitoratge

- Implementació d’escenaris d’atac

- Implementació de mecanismes de defensa

- Desenvolupament de dashboards

- Validació i proves

- Redacció de la memòria

(S’haurà d’incloure un diagrama de Gantt en l’annex)

## 1.6 Productes finals

Els productes finals del projecte seran:

- Una infraestructura funcional basada en Docker Compose

- Un conjunt d’escenaris d’atac simulats

- Un sistema de defensa configurable per nivells

- Dashboards de visualització amb Grafana

- Documentació tècnica completa del sistema

- Memòria final del treball

## 1.7 Recursos

Recursos tècnics

- Ordinador personal amb Docker instal·lat

- Sistema operatiu Linux (Ubuntu / WSL2)

- Docker i Docker Compose

- Eines de monitoratge (Prometheus, Grafana, Loki)

- Eines de seguretat (Suricata, Kali Linux)

Recursos humans

- Autor del projecte

  - Pere Roca Rubio

- Tutors acadèmics

  - Jan Sau Batlle

  - Josep Ribó Ferriz

## 1.8 Anàlisi de riscos

| Risc | Impacte | Mitigació |
| --- | --- | --- |
| Problemes amb Docker o xarxes | Alt | Simplificar arquitectura |
| Integració de serveis complexa | Mitjà | Desenvolupament incremental |
| Falta de temps | Alt | Prioritzar funcionalitats clau |
| Errors en configuració | Mitjà | Validació contínua |

## 1.9 Estructura de la memòria

La memòria s’organitza en els següents capítols:

- Capítol 2: Anàlisi → Definició del problema i estat de l’art

- Capítol 3: Disseny → Arquitectura i components del sistema

- Capítol 4: Implementació → Desenvolupament tècnic

- Capítol 5: Proves → Validació del sistema

- Capítol 6: Evolució → Distribució i manteniment

- Capítol 7: Conclusions → Anàlisi crítica del projecte

# 2. Anàlisi

## 2.1 Problemàtica

Actualment, l’aprenentatge de la ciberseguretat presenta diverses dificultats, especialment per a usuaris sense coneixements tècnics previs. Els conceptes associats als ciberatacs i als mecanismes de defensa solen ser abstractes i difícils de visualitzar, cosa la qual dificulta la seva comprensió en entorns educatius.

La majoria d’eines disponibles per a la simulació de ciberseguretat estan orientades a entorns professionals o requereixen una infraestructura complexa, limitant el seu ús en contextos docents inicials. Això provoca que molts estudiants no puguin observar de manera clara què ocorre realment durant un atac o com respon un sistema davant d’aquest.

A més, sovint es presenta informació massa tècnica (logs complexos, alertes difícils d’interpretar), que no és adequada per a persones sense experiència.

Davant d’aquesta situació, es detecta la necessitat d’una eina que permeti:

- Simular atacs de manera controlada

- Visualitzar els resultats de forma clara

- Facilitar la comprensió dels conceptes bàsics

Aquest projecte pretén donar resposta a aquesta necessitat mitjançant una plataforma educativa simplificada i visual.

## 2.2 Estat de l’art

En l’àmbit de la ciberseguretat, existeixen diverses eines i entorns de simulació com laboratoris virtuals, plataformes de pentesting o entorns de pràctiques. Aquestes solucions permeten realitzar atacs i analitzar sistemes, però acostumen a estar orientades a usuaris amb coneixements tècnics una mica més avançats.

També existeixen sistemes de monitoratge i detecció com Prometheus, Grafana o Suricata, que permeten recollir dades i detectar comportaments anormals. Tot i això, aquestes eines no estan dissenyades específicament amb una finalitat educativa simplificada.

En els darrers anys, l’ús de contenidors Docker ha facilitat la creació d’entorns reproduïbles i aïllats, fet que els converteix en una solució adequada per a laboratoris educatius.

No obstant això, es detecta una manca d’eines que integrin:

- Simulació d’atacs

- Mecanismes de defensa

- Visualització simplificada

Tot en un únic sistema orientat a la docència.

## 2.3 Objectius tècnics

Els objectius tècnics del projecte són els següents:

- Implementar una infraestructura de serveis mitjançant contenidors Docker

- Definir una arquitectura de xarxa segmentada (attacker, DMZ, internal, monitoring)

- Desplegar una aplicació web vulnerable amb base de dades associada

- Integrar un sistema de monitoratge amb Prometheus i Grafana

- Centralitzar logs mitjançant Loki i Promtail

- Implementar un sistema de detecció d’intrusions amb Suricata

- Desenvolupar escenaris d’atac (port scanning, SQL injection, força bruta)

- Implementar un sistema de configuració de nivells de defensa

- Visualitzar els resultats mitjançant dashboards entenedors

## 2.4 Requisits tècnics

Requisits funcionals

- El sistema ha de permetre simular ciberatacs des d’un contenidor atacant

- El sistema ha de registrar i visualitzar els esdeveniments generats

- El sistema ha de permetre configurar diferents nivells de defensa

- El sistema ha de mostrar informació clara i comprensible per a usuaris no tècnics

- El sistema ha de permetre comparar diferents escenaris

Requisits no funcionals

- El sistema ha de ser reproduïble mitjançant Docker Compose

- El sistema ha de ser fàcil d’instal·lar i executar

- El sistema ha de tenir una arquitectura modular

- El sistema ha de ser estable durant les simulacions

Requisits operacionals

- Ha de funcionar en entorns Linux o equivalents (WSL2)

- Ha de requerir únicament Docker i Docker Compose

- Ha de poder executar-se en un ordinador personal

# 3. Disseny

## 3.1 Arquitectura

El sistema es dissenya com una plataforma educativa de simulació, detecció i visualització de ciberatacs web. L’objectiu principal del disseny és permetre que l’usuari pugui executar atacs de manera controlada, observar-ne els efectes i entendre com els diferents mecanismes de defensa reaccionen davant d’aquestes situacions.

La solució es basa en una arquitectura modular composta per diversos serveis desplegats mitjançant contenidors Docker. Aquesta decisió permet mantenir els components aïllats, facilitar la reproducció de l’entorn i simplificar el desplegament en diferents equips. A més, l’ús de contenidors permet simular una infraestructura distribuïda sense requerir múltiples màquines físiques.

L’arquitectura general està formada per un panell web d’interacció, un entorn d’atac, un reverse proxy, una aplicació web vulnerable, un detector d’atacs i un sistema de monitorització basat en logs. Aquesta separació permet diferenciar clarament les responsabilitats de cada component i facilita l’evolució futura del sistema.

El flux general del sistema és el següent: l’usuari accedeix al panell web, selecciona un atac o un nivell de defensa, el sistema executa els scripts corresponents, el reverse proxy registra les peticions, el detector analitza els logs, genera alertes estructurades i Grafana mostra el resultat de forma visual i pedagògica.

Aquesta arquitectura permet representar de manera visual i contextual el cicle complet d’un atac, des de la seva execució fins a la seva detecció i interpretació. D’aquesta manera, el projecte no es limita a mostrar registres tècnics, sinó que transforma aquests esdeveniments en informació comprensible per a un entorn educatiu.

El diagrama de a continuació mostra les relacions següents:

- L’usuari interactua amb l’Attack Panel.

- L’Attack Panel executa scripts d’atac i canvia el nivell de defensa.

- Els scripts generen trànsit cap al reverse proxy.

- NGINX registra les peticions HTTP.

- El detector analitza els logs generats.

- Promtail recull les alertes.

- Loki emmagatzema els registres.

- Grafana visualitza les alertes i les explicacions.

Aquesta arquitectura respon als requisits principals del projecte: execució controlada d’atacs, generació de logs, detecció d’activitat sospitosa, visualització en temps real i adaptació del sistema segons diferents nivells de defensa.

## 3.2 Components

Aquest apartat descriu els components principals del sistema i la seva responsabilitat dins de l’arquitectura.

### 3.2.1 Usuari

L’usuari representa l’estudiant o docent que interactua amb la plataforma. No es requereixen coneixements avançats de terminal, ja que la interacció principal es realitza mitjançant una interfície web.

Les accions principals de l’usuari són:

- Seleccionar un nivell de defensa.

- Executar un atac simulat.

- Observar el resultat al dashboard.

- Comparar el comportament del sistema segons el nivell de protecció.

Aquest enfocament permet que la plataforma sigui utilitzable en sessions docents, ja que redueix la complexitat operativa i centra l’atenció en la comprensió dels conceptes de ciberseguretat.

### 3.2.2 Attack Panel

L’Attack Panel és la interfície web principal del sistema. Està pensat com a punt d’entrada únic per a l’usuari i permet executar els atacs sense haver d’utilitzar comandes de terminal.

Aquest component té dues funcions principals:

- Modificar el nivell de defensa actiu.

- Executar scripts d’atac.

El panell mostra els nivells disponibles i permet seleccionar entre mode apagat, basic i avançat (advanced degut a la falta de compatibilitat amb els caràcters especials). També inclou botons per executar els diferents atacs: SQL Injection, Brute Force i Port Scanning. Aquesta interfície reforça el caràcter pedagògic del projecte, ja que permet que l’usuari se centri en observar què passa durant l’atac i no en recordar o escriure comandes.

### 3.2.3 Scripts d’atac

Els scripts d’atac són els encarregats de generar el trànsit maliciós o sospitós contra la infraestructura. Cada script representa una tècnica d’atac concreta i permet reproduir-la de manera controlada.

Els atacs previstos són:

- SQL Injection.

- Brute Force Login.

- Port Scanning.

Aquests scripts no tenen com a objectiu comprometre un sistema real, sinó generar evidències observables dins d’un entorn controlat. D’aquesta manera, permeten mostrar com es registra una activitat sospitosa, com es detecta i com es visualitza posteriorment.

Bruteforce

PortScanning

Sqli

### 3.2.4 Reverse Proxy NGINX

NGINX actua com a punt d’entrada de les peticions cap a l’aplicació web. Totes les peticions generades pels scripts passen pel reverse proxy abans d’arribar al servei vulnerable.

Les seves funcions principals són:

- Rebre el trànsit HTTP.

- Redirigir les peticions cap a la WebApp.

- Registrar l’activitat a access.log.

- Aplicar configuracions de defensa segons el nivell seleccionat.

Aquest component és clau perquè centralitza el trànsit i genera els logs que posteriorment analitza el detector. A més, el seu comportament varia segons el nivell de defensa actiu.

Es poden observar les 3 carpetes dels diferents nivells de seguretat amb els seus arxius de configuració. Segons quin nivell estigui actiu, el seu contingut de configuració de ‘default.conf’ es volcarà sobre ‘active.conf’.

### 3.2.5 WebApp vulnerable

La WebApp és l’aplicació objectiu dels atacs. Representa un servei web vulnerable utilitzat amb finalitats educatives.

La seva funció dins del sistema és actuar com a destí de les peticions generades pels scripts d’atac. Aquesta aplicació permet simular escenaris habituals de seguretat web, com intents de manipulació de paràmetres o accessos repetits al formulari de login.

### 3.2.6 Detector d’atacs

El detector és el component encarregat d’analitzar els logs generats per NGINX. El seu disseny es basa en la lectura incremental dels fitxers de registre, evitant processar repetidament línies ja analitzades.

Aquest component identifica patrons compatibles amb:

- SQL Injection.

- Brute Force.

- Port Scanning.

Quan es detecta una activitat sospitosa, el detector genera un registre JSON estructurat. Aquest registre inclou informació tècnica i pedagògica, com el tipus d’atac, la IP origen, el nivell de defensa, una descripció de l’atac, l’acció realitzada, els riscos, la resposta de la defensa i el resultat estimat.

Aquesta decisió de disseny és important perquè permet convertir un log tècnic en una alerta contextualitzada. El sistema no només informa que s’ha detectat un atac, sinó que també proporciona pistes sobre què està passant i com reacciona la defensa.

Exemple de log en JSON d’un atac d’SQL Injection:

{"timestamp":"2026-05-31T20:32:53+00:00",

"security_level":"avançat",

"attack_type":"SQL Injection",

"source_ip":"172.20.0.4",

"description":"S'ha detectat un payload SQL amb patrons OR/SELECT compatibles amb tècniques de bypass d'autenticació i extracció de dades.",

"script_action":"El script ha intentat modificar la consulta SQL original injectant condicions sempre certes per accedir a informació restringida.",

"risk":"Possible compromís complet de la base de dades i exposició de dades sensibles.",

"defense_status":"Patró SQL identificat pel sistema de defensa avançat. La petició sospitosa ha estat analitzada amb regles més estrictes.",

"attack_result":"L'atac ha estat detectat i potencialment bloquejat abans que pugui comprometre la base de dades.",

"detected":true}

### 3.2.7 Promtail

Promtail és l’agent encarregat de llegir els fitxers de logs generats pel sistema i enviar-los a Loki. El seu paper és actuar com a pont entre els registres locals i el sistema centralitzat de consulta.

Aquest component permet que Grafana pugui consultar les alertes sense accedir directament als fitxers del sistema. Això facilita la separació entre generació, emmagatzematge i visualització dels logs.

### 3.2.8 Loki

Loki és el sistema d’emmagatzematge i consulta de logs. Rep la informació enviada per Promtail i permet que Grafana consulti les alertes generades pel detector.

Loki s’utilitza perquè està pensat específicament per treballar amb logs i s’integra de manera natural amb Grafana. D’aquesta manera, es pot consultar l’activitat detectada mitjançant expressions LogQL i mostrar els resultats en panells visuals.

### 3.2.9 Grafana

Grafana és el component de visualització del sistema. El seu objectiu no és únicament mostrar dades tècniques, sinó transformar-les en informació comprensible per a l’usuari.

El dashboard inclou panells per mostrar:

- Últim atac detectat.

- Explicació del que està passant.

- Resultat de l’atac.

- Riscos associats.

- Nivell de defensa actiu.

- Acció realitzada pel script.

- Resposta de la defensa.

- Taula tècnica d’alertes (logs).

Aquest component és fonamental per al valor pedagògic del projecte, ja que proporciona feedback visual immediat. L’usuari pot observar com un atac genera activitat, com el sistema la interpreta i com varia la resposta segons el nivell de defensa seleccionat.

### 3.2.10 Fitxers de configuració

El sistema utilitza fitxers de configuració per controlar el comportament de diferents components. Els més rellevants són:

- docker-compose.yml: defineix els serveis, xarxes i volums.

- active.conf: configuració NGINX activa.

- default.conf de cada nivell: configuració específica per a apagat, basic i advanced.

- .env: emmagatzema el nivell de defensa actual.

- promtail-config.yml: defineix quins logs s’envien a Loki.

Aquesta organització permet mantenir la configuració separada del codi i facilita l’adaptació del sistema a nous escenaris.

## 3.3 Altres dissenys

### 3.3.1 Disseny del flux de detecció

El flux de detecció s’ha dissenyat perquè l’usuari pugui entendre el recorregut complet d’un atac.

El procés és el següent:

- L’usuari executa un atac des de l’Attack Panel.

- El script genera trànsit contra el reverse proxy.

- NGINX registra les peticions al fitxer access.log.

- El detector llegeix només les línies noves del log.

- El detector aplica patrons de detecció.

- Si identifica activitat sospitosa, genera una alerta JSON.

- Promtail envia l’alerta a Loki.

- Grafana actualitza els panells visuals.

Aquest flux permet observar de manera clara el cicle complet d’un atac. La plataforma no només executa l’atac, sinó que també mostra les evidències generades i les interpreta en temps real.

### 3.3.2 Disseny dels nivells de defensa

Els nivells de defensa s’han dissenyat per permetre comparar diferents escenaris de seguretat.

El nivell apagat simula un sistema vulnerable amb proteccions mínimes. El nivell basic incorpora mecanismes simples de limitació i detecció. El nivell advanced aplica controls més estrictes, tant a nivell de configuració NGINX com a nivell de sensibilitat del detector.

Aquesta separació permet que l’usuari executi un mateix atac en diferents condicions i observi com canvien les alertes, el nivell de risc i la resposta de defensa.

| Nivell | Objectiu pedagògic | Comportament esperat |
| --- | --- | --- |
| apagat | Mostrar un sistema vulnerable | Les peticions arriben amb poques restriccions |
| basic | Mostrar una defensa inicial | Es detecten patrons habituals i es limita part del trànsit |
| advanced | Mostrar una defensa reforçada | Es detecten patrons amb més sensibilitat i s’apliquen restriccions més fortes |

Exemple de com es veu reflectat el nivell de defesa al Dashboard.

### 3.3.3 Disseny pedagògic del dashboard

El dashboard s’ha dissenyat amb un enfocament pedagògic. En lloc de limitar-se a mostrar logs crus, el sistema presenta missatges interpretables que ajuden a entendre què està passant.

Per aquest motiu, cada alerta inclou camps descriptius:

- description: explica què està passant.

- script_action: descriu què ha fet el script.

- risk: indica el risc associat.

- defense_status: explica com ha respost la defensa.

- attack_result: resumeix el resultat probable de l’atac.

Aquesta estructura permet que l’estudiant pugui seguir el procés de manera guiada. El sistema dona pistes sobre l’atac, mostra evidències tècniques i explica la resposta aplicada, convertint el dashboard en una eina d’aprenentatge i no només en un visor de logs.

### 3.3.4 Disseny de les evidències tècniques

Per facilitar la validació del sistema, les proves es dissenyen de manera que cada atac generi evidències observables a diferents nivells:

- Execució des de l’Attack Panel.

- Peticions registrades a NGINX.

- Alerta generada en detection.json.

- Visualització a Grafana.

- Entrada a la taula històrica d’alertes.

Aquesta estratègia permet demostrar que la detecció no és només visual, sinó que existeix un flux tècnic complet darrere de cada alerta mostrada.

{"timestamp":"2026-05-31T21:45:17+00:00",

"security_level":"basic",

"attack_type":"Brute Force",

"source_ip":"172.20.0.2",

"description":"L'atac intenta accedir al sistema provant múltiples credencials consecutivament.",

"script_action":"El script ha realitzat múltiples intents consecutius (20) d'inici de sessió contra el formulari /login amb l'objectiu d'endevinar credencials vàlides.",

"risk":"Possible compromís de comptes d'usuari.",

"defense_status":"S'han aplicat controls bàsics de trànsit per identificar intents repetits d'autenticació.",

"attack_result":"L'atac ha estat detectat i part dels intents han estat limitats.",

"detected":true}

# 4 Implementació

## 4.1 Arquitectura

La implementació del projecte s’ha desenvolupat mitjançant una arquitectura modular basada en contenidors Docker, amb l’objectiu de crear un entorn reproduïble, portable i fàcil de desplegar.

La infraestructura simula un escenari simplificat de ciberseguretat on diferents components cooperen per reproduir el cicle complet d’un atac informàtic: execució, registre, detecció, processament i visualització.

A diferència d’un entorn productiu real, el sistema s’ha dissenyat prioritzant la comprensió dels processos i la capacitat de demostració en entorns educatius.

La infraestructura desplegada està formada pels següents serveis:

- Attack Panel (Flask)

- Scripts d’atac

- Reverse Proxy NGINX

- Aplicació web vulnerable

- Detector d’atacs

- Promtail

- Loki

- Grafana

- Contenidor atacant (Kali Linux)

Cada servei s’executa dins del seu propi contenidor, facilitant l’aïllament funcional i simplificant les tasques de desplegament i manteniment.

La comunicació entre serveis es realitza mitjançant xarxes Docker virtuals definides dins del fitxer docker-compose.yml.

El funcionament general del sistema és el següent:

- L’usuari selecciona un atac des de l’Attack Panel.

- El sistema executa el script corresponent.

- El trànsit generat arriba al Reverse Proxy.

- NGINX registra les peticions als fitxers de logs.

- El detector analitza els registres.

- Es genera una alerta estructurada en format JSON.

- Promtail envia les alertes cap a Loki.

- Grafana actualitza els dashboards de monitorització.

Aquest flux permet representar visualment tot el recorregut d’un atac, des de la seva generació fins a la seva detecció.

Una de les decisions tècniques més importants ha estat desacoblar completament la generació dels esdeveniments de la seva visualització. Aquesta separació facilita l’evolució futura del sistema i permet afegir nous atacs o mecanismes de detecció sense modificar la resta de components.

La modularitat de l’arquitectura contribueix també a reforçar el valor pedagògic del projecte, ja que permet analitzar cada component de manera independent i comprendre la seva funció dins del sistema global.

## 4.2 Components

### 4.2.1 Attack Panel

L’Attack Panel constitueix la interfície principal de la plataforma i representa el punt d’interacció entre l’usuari i el laboratori de ciberseguretat.

Aquest component ha estat desenvolupat utilitzant Flask, HTML i CSS, amb l’objectiu de proporcionar una experiència d’ús senzilla i accessible.

Una de les principals motivacions del seu desenvolupament va ser eliminar la necessitat d’utilitzar terminals o comandes complexes, permetent que els estudiants puguin interactuar amb la plataforma exclusivament mitjançant el navegador.

Les funcionalitats implementades són:

- Execució de SQL Injection.

- Execució de Brute Force.

- Execució de Port Scanning.

- Configuració dels nivells de defensa.

- Indicador visual de l’atac executat.

- Accés ràpid al dashboard de Grafana.

Quan l’usuari selecciona un atac, Flask invoca el corresponent script Bash, iniciant el procés de simulació.

Aquest enfocament converteix el sistema en una eina educativa orientada a l’aprenentatge pràctic, on l’estudiant pot centrar-se en comprendre el comportament dels atacs en lloc de preocupar-se per la seva execució tècnica.

### 4.2.2 Sistema de nivells de defensa

Per incrementar el valor pedagògic del projecte s’ha implementat un mecanisme de defensa configurable.

L’objectiu és permetre comparar el comportament del sistema davant d’un mateix atac utilitzant diferents configuracions de seguretat.

Els nivells disponibles són:

| Nivell | Descripció |
| --- | --- |
| Apagat | Sistema vulnerable amb proteccions mínimes |
| Basic | Proteccions bàsiques i detecció estàndard |
| Advanced | Proteccions reforçades i detecció agressiva |

La selecció d’un nivell provoca l’execució d’un script encarregat d’actualitzar la configuració activa del Reverse Proxy i del detector.

Aquest mecanisme permet simular escenaris reals on un mateix sistema pot tenir diferents graus de protecció.

### 4.2.3 Reverse Proxy NGINX

NGINX actua com a punt central de recepció del trànsit HTTP.

Totes les peticions generades pels scripts d’atac passen obligatòriament per aquest component abans d’arribar a l’aplicació vulnerable.

Les seves funcions principals són:

- Recepció de peticions.

- Redirecció cap a la WebApp.

- Generació de logs.

- Aplicació de mesures de defensa.

El sistema disposa de tres configuracions independents segons el nivell de defensa seleccionat.

Aquesta aproximació permet modificar el comportament del sistema sense necessitat d’alterar la resta dels components.

Nivell apagat:

server {

listen 80;

server_name _;

access_log /var/log/nginx/access.log;

error_log /var/log/nginx/error.log;

location / {

proxy_pass http://webapp:80;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

}

Nivell bàsic:

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=basic_limit:10m rate=10r/s;

server {

listen 80;

server_name _;

access_log /var/log/nginx/access.log;

error_log /var/log/nginx/error.log;

location / {

limit_req zone=basic_limit burst=20 nodelay;

proxy_pass http://webapp:80;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

}

Nivell avançat:

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=advanced_limit:10m rate=3r/s;

server {

listen 80;

server_name _;

access_log /var/log/nginx/access.log;

error_log /var/log/nginx/error.log;

add_header X-Frame-Options "DENY" always;

add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

location / {

limit_req zone=advanced_limit burst=5 nodelay;

if ($args ~* "(union|select|information_schema|sleep|benchmark|%27|%22)") {

return 403;

}

proxy_pass http://webapp:80;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

location /login {

limit_req zone=advanced_limit burst=3 nodelay;

proxy_pass http://webapp:80;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

}

### 4.2.4 Detector d’atacs

El detector constitueix el nucli del sistema de detecció desenvolupat durant el projecte.

S’ha implementat mitjançant un script Bash que monitoritza contínuament els registres generats per NGINX.

A diferència d’una simple lectura de logs, el detector processa únicament les noves línies afegides als fitxers, evitant duplicacions i millorant l’eficiència del sistema.

Els atacs implementats són:

- SQL Injection

- Brute Force

- Port Scanning

Quan es detecta activitat sospitosa es genera una alerta JSON estructurada.

Cada alerta conté:

- Tipus d’atac.

- IP origen.

- Nivell de defensa.

- Descripció.

- Acció realitzada.

- Risc associat.

- Estat de la defensa.

- Resultat de l’atac.

Aquest model transforma registres tècnics en informació contextualitzada i comprensible.

Contenidor ‘Detector’ al docker:

detector:

container_name: detector

image: alpine:latest

command: sh /scripts/detect_attack.sh

volumes:

- ./logs:/logs

- ./scripts:/scripts

- ./.env:/project/.env

restart: unless-stopped

networks:

- monitoring_net

Exemple log SQL Injection:

{"timestamp":"2026-05-31T20:32:53+00:00",

"security_level":"avançat",

"attack_type":"SQL Injection",

"source_ip":"172.20.0.4",

"description":"S'ha detectat un payload SQL amb patrons OR/SELECT compatibles amb tècniques de bypass d'autenticació i extracció de dades.",

"script_action":"El script ha intentat modificar la consulta SQL original injectant condicions sempre certes per accedir a informació restringida.",

"risk":"Possible compromís complet de la base de dades i exposició de dades sensibles.",

"defense_status":"Patró SQL identificat pel sistema de defensa avançat. La petició sospitosa ha estat analitzada amb regles més estrictes.",

"attack_result":"L'atac ha estat detectat i potencialment bloquejat abans que pugui comprometre la base de dades.",

"detected":true}

Exemple log Brute Force:

{"timestamp":"2026-05-31T21:45:17+00:00",

"security_level":"basic",

"attack_type":"Brute Force",

"source_ip":"172.20.0.2",

"description":"L'atac intenta accedir al sistema provant múltiples credencials consecutivament.",

"script_action":"El script ha realitzat múltiples intents consecutius (20) d'inici de sessió contra el formulari /login amb l'objectiu d'endevinar credencials vàlides.",

"risk":"Possible compromís de comptes d'usuari.",

"defense_status":"S'han aplicat controls bàsics de trànsit per identificar intents repetits d'autenticació.",

"attack_result":"L'atac ha estat detectat i part dels intents han estat limitats.",

"detected":true}

Exemple log Port Scanning:

{"timestamp":"2026-05-31T20:58:22+00:00",

"security_level":"advanced",

"attack_type":"Port Scanning",

"source_ip":"172.20.0.2",

"description":"L'atac intenta identificar serveis i recursos actius al servidor.",

"script_action":"El script ha enviat múltiples connexions ràpides (32) contra diferents serveis del servidor per identificar quins ports i aplicacions estan actius abans d'un possible atac posterior.",

"risk":"Fase de reconeixement prèvia a possibles atacs més avançats.",

"defense_status":"S'han aplicat limitacions bàsiques de connexió per reduir l'activitat de reconeixement.",

"attack_result":"L'activitat de reconeixement ha estat detectada i parcialment reduïda.",

"detected":true}

### 4.2.5 Sistema de monitorització

La monitorització es basa en la combinació de Promtail, Loki i Grafana.

Promtail llegeix els fitxers de logs i els envia a Loki.

Loki emmagatzema les alertes estructurades i permet la seva consulta mitjançant LogQL.

Grafana proporciona una representació visual de tota la informació recopilada.

Els dashboards implementats inclouen:

- Últim atac detectat.

- Explicació automàtica.

- Acció realitzada.

- Riscos associats.

- Resposta de la defensa.

- Resultat de l’atac.

- Nivell de defensa actiu.

- Taula històrica d’alertes.

L’objectiu no és únicament mostrar dades, sinó proporcionar context perquè l’usuari pugui comprendre què està passant en cada moment.

Aquesta aproximació converteix un conjunt de logs tècnics en una experiència d’aprenentatge interactiva.

## 4.3 Desenvolupament i execució

### 4.3.1 Entorn de desenvolupament

El projecte s’ha desenvolupat principalment en un entorn Ubuntu executat sobre WSL2, utilitzant Docker Desktop com a plataforma de contenidors.

Les tecnologies principals utilitzades han estat:

| Tecnologia | Funció |
| --- | --- |
| Docker | Virtualització mitjançant contenidors |
| Docker Compose | Orquestració dels serveis |
| Flask | Attack Panel |
| Bash | Automatització |
| NGINX | Reverse Proxy |
| Loki | Emmagatzematge de logs |
| Promtail | Recol·lecció de logs |
| Grafana | Visualització |
| Kali Linux | Simulació d’atacs |

4.3.2 Execució del sistema

L’execució del laboratori es realitza mitjançant Docker Compose.

Per desplegar la infraestructura completa s’utilitza la comanda:

docker compose up -d --build

Aquesta ordre construeix les imatges necessàries i inicia automàticament tots els serveis.

Un cop desplegat el sistema:

- L’Attack Panel queda disponible.

- Grafana es troba operativa.

- El detector inicia la monitorització.

- Promtail envia les alertes a Loki.

- Els dashboards es mantenen actualitzats.

Aquest mecanisme simplifica considerablement el desplegament i permet reproduir l’entorn complet en qualsevol equip compatible amb Docker.

Desplegament de l’entorn:

Comprovació de l’execució dels contenidors:

# 5. Proves

## 5.1 Definició

L’objectiu principal de la fase de proves és validar el correcte funcionament de tots els components implementats durant el desenvolupament del projecte.

Les proves realitzades no es limiten únicament a verificar l’execució dels atacs, sinó que també permeten comprovar el flux complet de detecció i monitorització, des de la generació de l’activitat sospitosa fins a la seva visualització als dashboards.

Per garantir una validació completa del sistema, s’han definit diversos escenaris de prova orientats a verificar:

- L’execució correcta dels scripts d’atac.

- La generació de trànsit maliciós.

- El registre de les peticions als logs.

- La detecció dels patrons sospitosos.

- La generació d’alertes JSON.

- La integració amb Loki.

- La visualització a Grafana.

- El funcionament dels nivells de defensa.

- La qualitat del feedback pedagògic proporcionat a l’usuari.

Cada prova s’ha documentat seguint la mateixa estructura:

- Objectiu.

- Entrada.

- Resultat esperat.

- Evidències.

- Resultat obtingut.

- Interpretació dels resultats.

Aquest enfocament permet demostrar no només que el sistema funciona, sinó també que compleix els objectius educatius definits inicialment.

### 5.1.1 Prova 1 – SQL Injection

Objectiu

Validar que el sistema és capaç de detectar intents d’injecció SQL, generar una alerta estructurada i mostrar-la correctament al dashboard.

Entrada

Execució de l’atac SQL Injection des de l’Attack Panel.

Resultat esperat

- Generació de peticions sospitoses.

- Registre de l’activitat als logs.

- Generació d’una alerta JSON.

- Actualització automàtica de Grafana.

Entrades generades a access.log:

Alerta SQL Injection generada a detection.json:

{"timestamp":"2026-05-31T22:08:28+00:00","security_level":"basic","attack_type":"SQL Injection","source_ip":"172.20.0.4","description":"L'atac intenta manipular consultes SQL enviant caràcters especials al servidor web.","script_action":"El script ha enviat payloads SQL maliciosos per intentar alterar les consultes originals i obtenir accés no autoritzat a informació de la base de dades.","risk":"Possible filtració o manipulació de dades sensibles.","defense_status":"S'han aplicat mecanismes bàsics de detecció sobre patrons típics de SQL Injection.","attack_result":"L'atac ha estat detectat, però podria haver arribat parcialment a l'aplicació.","detected":true}

Visualització de l’atac a Grafana:

Resultat obtingut

El detector ha identificat correctament els patrons compatibles amb SQL Injection i ha generat una alerta estructurada amb la informació corresponent.

Grafana ha actualitzat els panells automàticament mostrant el tipus d’atac, la seva descripció, els riscos associats i la resposta aplicada pel sistema.

Interpretació

Els resultats obtinguts demostren que el sistema és capaç de detectar intents d’injecció SQL utilitzant exclusivament l’anàlisi dels logs generats per NGINX.

La informació mostrada al dashboard permet comprendre tant la naturalesa de l’atac com les seves possibles conseqüències.

### 5.1.2 Prova 2 – Brute Force

Objectiu

Validar la detecció d’intents repetits d’autenticació contra el formulari de login.

Entrada

Execució de l’atac Brute Force des de l’Attack Panel.

Resultat esperat

- Generació de múltiples peticions POST.

- Superació del llindar configurat.

- Generació d’una alerta Brute Force.

Múltiples peticions POST /login registrades:

Alerta Brute Force a detection.json:

{"timestamp":"2026-05-31T22:10:59+00:00","security_level":"basic","attack_type":"Brute Force","source_ip":"172.20.0.4","description":"L'atac intenta accedir al sistema provant múltiples credencials consecutivament.","script_action":"El script ha realitzat múltiples intents consecutius (20) d'inici de sessió contra el formulari /login amb l'objectiu d'endevinar credencials vàlides.","risk":"Possible compromís de comptes d'usuari.","defense_status":"S'han aplicat controls bàsics de trànsit per identificar intents repetits d'autenticació.","attack_result":"L'atac ha estat detectat i part dels intents han estat limitats.","detected":true}

Detecció Brute Force a Grafana:

Resultat obtingut

El sistema ha identificat correctament el volum elevat d’intents consecutius d’autenticació.

La detecció ha generat una alerta contextualitzada amb informació sobre l’acció realitzada pel script i els riscos associats.

Interpretació

Aquesta prova valida la capacitat del detector per identificar comportaments anòmals basats en freqüència de peticions.

El dashboard proporciona una explicació comprensible del funcionament de l’atac i dels riscos derivats d’un possible compromís de comptes.

### 5.1.3 Prova 3 – Port Scanning

Objectiu

Validar la detecció d’activitats de reconeixement de serveis.

Entrada

Execució de l’atac Port Scanning des de l’Attack Panel.

Resultat esperat

- Generació d’un gran nombre de connexions.

- Identificació del patró de reconeixement.

- Generació d’una alerta específica.

Peticions registrades durant el Port Scanning:

Alerta Port Scanning generada:

{"timestamp":"2026-05-31T22:12:59+00:00","security_level":"basic","attack_type":"Port Scanning","source_ip":"172.20.0.4","description":"L'atac intenta identificar serveis i recursos actius al servidor.","script_action":"El script ha enviat múltiples connexions ràpides (50) contra diferents serveis del servidor per identificar quins ports i aplicacions estan actius abans d'un possible atac posterior.","risk":"Fase de reconeixement prèvia a possibles atacs més avançats.","defense_status":"S'han aplicat limitacions bàsiques de connexió per reduir l'activitat de reconeixement.","attack_result":"L'activitat de reconeixement ha estat detectada i parcialment reduïda.","detected":true}

Visualització del Port Scanning a Grafana:

Resultat obtingut

El detector ha identificat correctament un volum elevat de connexions compatibles amb una fase de reconeixement.

Grafana ha actualitzat els panells mostrant el tipus d’activitat detectada i els possibles riscos associats.

Interpretació

La prova demostra que el sistema és capaç de detectar activitats preparatòries abans d’un atac més sofisticat.

### 5.1.4 Prova 4 – Comparació dels nivells de defensa

Objectiu

Validar que els nivells de defensa modifiquen realment el comportament del sistema.

Escenari 1 – Defensa Apagada

S’executa un atac SQL Injection amb el nivell de defensa configurat en mode apagat.

Dashboard amb defensa apagada:

Resultat observat

El sistema detecta l’activitat però aplica un nivell mínim de protecció.

Escenari 2 – Defensa Basic

S’executa el mateix atac utilitzant el nivell Basic.

Dashboard amb defensa Basic:

Resultat observat

El sistema incrementa la sensibilitat de detecció i proporciona informació addicional sobre l’atac.

Escenari 3 – Defensa Advanced

S’executa novament el mateix atac amb el nivell Avançat.

Dashboard amb defensa Advanced:

Resultat observat

El sistema aplica la configuració més restrictiva i genera explicacions més detallades sobre l’activitat detectada.

Interpretació

Aquesta prova valida un dels objectius principals del projecte: permetre comparar el comportament d’un mateix sistema sota diferents configuracions de seguretat.

La possibilitat de visualitzar aquestes diferències en temps real reforça significativament el valor educatiu de la plataforma.

## 5.2 Avaluació de requisits

Les proves realitzades permeten validar el compliment dels requisits funcionals definits durant la fase d’anàlisi.

Els scripts implementats generen correctament activitat sospitosa detectable pel sistema.

El detector és capaç de:

- Analitzar els logs en temps real.

- Detectar patrons associats als atacs implementats.

- Generar alertes estructurades.

- Adaptar-se als diferents nivells de defensa.

La infraestructura basada en Docker compleix els requisits no funcionals establerts:

- Desplegament reproduïble.

- Arquitectura modular.

- Facilitat de manteniment.

- Independència de plataforma.

Els dashboards desenvolupats compleixen l’objectiu pedagògic inicial, ja que proporcionen informació contextual i comprensible per a usuaris sense coneixements avançats de ciberseguretat.

La integració entre Attack Panel, detector, Loki i Grafana funciona correctament i permet visualitzar el cicle complet d’un atac en temps real.

Dashboard complet després d’una detecció, en aquest cas: Brute Force:

## 5.3 Avaluació d’objectius

Els resultats obtinguts permeten concloure que els objectius definits a l’inici del projecte han estat assolits satisfactòriament.

S’ha desenvolupat una plataforma funcional capaç de:

- Simular diferents tipus d’atacs.

- Detectar activitat sospitosa.

- Generar alertes contextualitzades.

- Visualitzar els resultats en temps real.

- Adaptar el comportament del sistema segons diferents nivells de defensa.

Més enllà dels aspectes tècnics, el projecte compleix també els objectius educatius plantejats inicialment.

La combinació de Docker, Flask, Bash, Loki i Grafana ha permès construir un laboratori interactiu que transforma esdeveniments tècnics complexos en informació comprensible i visual.

La incorporació d’un panell d’atacs interactiu, explicacions contextuals, nivells de defensa configurables i dashboards pedagògics permet que l’estudiant observi no només què està passant, sinó també per què passa i quines conseqüències podria tenir en un entorn real.

Aquest enfocament converteix la plataforma en una eina útil tant per a la demostració pràctica de conceptes de ciberseguretat com per al suport de sessions docents orientades a l’aprenentatge experiencial.